AWAS TUKANG! — CHANGE ORDER TRACKER
AWAS TUKANG!
Cara Mengawasi Tukang Bangunan tanpa Takut Dibohongi!
BONUS TEMPLATE
Change Order Tracker
Formulir Pekerjaan Tambah / Perubahan Pekerjaan
Cara Pakai Template Ini
Banyak biaya proyek yang bengkak justru berasal dari "tambahan-tambahan kecil" yang disepakati lisan di lokasi, tanpa pernah dicatat — begitu proyek selesai, totalnya ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Formulir ini mengunci setiap permintaan pekerjaan tambah secara tertulis, sesuai Pasal 7 (Perubahan Pekerjaan) di Template Kontrak Kerja Tukang.
	✕ Bagian yang Wajib Diisi Manual
Cetak atau salin (copy-paste) satu halaman formulir untuk SETIAP permintaan pekerjaan tambah yang muncul — jangan tunggu sampai akhir proyek untuk mencatatnya sekaligus.
Kolom "Disetujui / Tidak" wajib diisi SEBELUM pekerjaan tambahan tersebut mulai dikerjakan, bukan setelahnya. Kalau tukang sudah terlanjur mengerjakan tanpa persetujuan tertulis, itu sendiri adalah red flag (lihat Bab 6).
Lampirkan bukti foto kondisi sebelum perubahan dikerjakan — file foto bisa disimpan terpisah, cukup catat nama file atau tanggal foto di kolom yang tersedia.



	● Prinsip yang Perlu Diingat
Setiap pekerjaan tambah yang menambah biaya harus tertulis dan disetujui kedua pihak SEBELUM dikerjakan — ini konsisten dengan Pasal 7 kontrak yang mensyaratkan kesepakatan tertulis untuk perubahan lingkup pekerjaan.
Kalau dalam satu proyek Anda sudah mengisi formulir ini lebih dari 2-3 kali untuk item yang mestinya sudah tercakup di RAB awal, itu pola yang layak dicurigai (lihat kriteria red flag "Klaim Tambahan Berulang" di Bab 6).


FORMULIR PEKERJAAN TAMBAH
Nomor: [NOMOR URUT, contoh CO-01]   ·   Tanggal: [TANGGAL DIAJUKAN]
	Nama Proyek
	[NAMA PROYEK]

	Nomor Kontrak Terkait
	[NOMOR SPK, lihat Template Kontrak]



1. Pekerjaan Tambahan Apa?
	Jelaskan pekerjaan/material tambahan yang diminta secara spesifik (item, volume, spek) — bukan sekadar "tambah bahan".



2. Detail Permintaan
	Diminta oleh
	[NAMA — PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA / KEDUANYA]

	Alasan Permintaan
	[ALASAN, contoh: kondisi lapangan berbeda dari rencana awal]

	Estimasi Biaya Tambahan
	Rp[NOMINAL]

	Dampak ke Jadwal
	[Contoh: menambah 2 hari kerja / tidak ada dampak]

	Bukti Foto Sebelum Perubahan
	[Nama file / tanggal foto, contoh: IMG_0231, 12 Juli 2026]



3. Persetujuan
	Status Persetujuan
☐ Disetujui   ☐ Tidak Disetujui   ☐ Menunggu Konfirmasi
	Penyesuaian Nilai Kontrak
☐ Menambah nilai kontrak   ☐ Tidak ada penyesuaian


	✕ Catatan Penting
Kalau kotak "Tidak Disetujui" dicentang, pekerjaan tambahan TIDAK BOLEH dikerjakan. Kalau tukang tetap mengerjakannya tanpa persetujuan, itu di luar tanggung jawab pembayaran PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 7 kontrak.



	PIHAK PERTAMA
(_______________________)
[NAMA PEMILIK]
	PIHAK KEDUA
(_______________________)
[NAMA TUKANG/KONTRAKTOR]


FORMULIR PEKERJAAN TAMBAH
Nomor: [NOMOR URUT, contoh CO-01]   ·   Tanggal: [TANGGAL DIAJUKAN]
	Nama Proyek
	[NAMA PROYEK]

	Nomor Kontrak Terkait
	[NOMOR SPK, lihat Template Kontrak]



1. Pekerjaan Tambahan Apa?
	Jelaskan pekerjaan/material tambahan yang diminta secara spesifik (item, volume, spek) — bukan sekadar "tambah bahan".



2. Detail Permintaan
	Diminta oleh
	[NAMA — PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA / KEDUANYA]

	Alasan Permintaan
	[ALASAN, contoh: kondisi lapangan berbeda dari rencana awal]

	Estimasi Biaya Tambahan
	Rp[NOMINAL]

	Dampak ke Jadwal
	[Contoh: menambah 2 hari kerja / tidak ada dampak]

	Bukti Foto Sebelum Perubahan
	[Nama file / tanggal foto, contoh: IMG_0231, 12 Juli 2026]



3. Persetujuan
	Status Persetujuan
☐ Disetujui   ☐ Tidak Disetujui   ☐ Menunggu Konfirmasi
	Penyesuaian Nilai Kontrak
☐ Menambah nilai kontrak   ☐ Tidak ada penyesuaian


	✕ Catatan Penting
Kalau kotak "Tidak Disetujui" dicentang, pekerjaan tambahan TIDAK BOLEH dikerjakan. Kalau tukang tetap mengerjakannya tanpa persetujuan, itu di luar tanggung jawab pembayaran PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 7 kontrak.



	PIHAK PERTAMA
(_______________________)
[NAMA PEMILIK]
	PIHAK KEDUA
(_______________________)
[NAMA TUKANG/KONTRAKTOR]
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